PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.14.2024                                                                                              Ciechanów 12.04.2024r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Ogłoszenie 2024/BZP 00275124/01 z dnia 08 kwietnia 2024 r.

Pytanie 1.    Zamówienie w formule „zaprojektuj i zbuduj” wymaga sprawdzenia dokumentacji z wymaganiami  PFU zgodnie z paragrafem 4 p.2.22.” Zamawiający nie dołączył PFU, brak w załącznikach do  postępowania. Czy Zamawiający może udostępnić  PFU ? jak ocenić zamierzenie Inwestora, na jakiej podstawie?

Odpowiedź Zamawiającego: Pełna dokumentacja łącznie z PFU do postępowania pn.:,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”  - KAI.262.2.2024 zamieszczona jest na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl  oraz www.bip.pansim.edu.pl. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-342ffeb3-ba98-11ee-b7da-22bd761ba7f3

Pytanie 2.    Czy kary umowne nałożone na nadzór a opisane w paragrafie 10 np. 5 tys. zł za błąd rachunkowy w obliczeniach będą stosowane jednokrotnie czy wielokrotnie, za każdym stwierdzeniem tego przypadku przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem w SWZ §10 ust.1 pkt 5.

Pytanie 3.    Czy kary umowne nałożone na nadzór dotyczą każdego z 36 przypadków opisanych w paragrafie 4 ust.2 tj. każdego z osobna?

Odpowiedź Zamawiającego: Kary umowne odnoszą się do każdego opisanego w §4 ust.2 przypadku z osobna.

Pytanie 4.    Czy za okres gwarancyjny Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu ? jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym.

Pytanie 5.    Czy za okres roszczeń i ew. postępowań sądowych Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie  dla Inżyniera Kontraktu ? jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za okres roszczeń i ew. postępowań sądowych.

Pytanie 6.    Czy za przedmiary i kosztorysy dodatkowe/zamienne Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu ? jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu za dodatkowe/zamienne przedmiary i kosztorysy.

Pytanie 7.    Co należy rozumieć przez zapis z paragrafu 4.ust.2.13 - kontroli wpływu oczekiwanych przyszłych wydarzeń na datę zakończenia Kontraktu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji umowy, jeśli nastąpi okoliczność niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy. W tym celu niezbędna będzie kontrola i opinia Inżyniera Kontraktu dla oceny okoliczności, które mogą zaistnieć i mieć wpływ na termin realizacji umowy.

Pytanie 8.    Czy dwukrotne naliczenie kar przez Zamawiającego za to samo przewinienie jest podstawą do odstąpienia od umowy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z §13 ust.1 pkt 3 Projektu Umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku co najmniej  dwukrotnego naliczenia kar za to samo przewinienie.

Pytanie 9.    Czy kary za odstąpienie od umowy w wysokości 30 % są naliczane od wartości netto czy brutto umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Kary za odstąpienie od umowy w wysokości 30% naliczane są od wartości brutto umowy.

Pytanie 10.  Czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? Wnioskuję o udostępnienie.

Odpowiedź Zamawiającego: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie pozyskana przez Wykonawcę robót budowlanych w trakcie projektowania.

Pytanie 11.  Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczna – inżynierską? Wnioskuje o udostepnienie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczna – inżynierską.

Pytanie 12.  Czy Zamawiający posiada warunki techniczne przyłączenia? Wnioskuję o udostepnienie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z PFU (załącznik nr 10 do SWZ) postępowania pn.,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”  - KAI.262.2.2024 zamieszczonego na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl oraz www.bip.pansim.edu.pl.

Pytanie 13.  Czy Zmawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych? jeżeli tak to jaka będzie rola Inżyniera Kontraktu w tej sprawie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych.  Zapisy dotyczące waloryzacji zawiera Projekt Umowy zamieszczony w postępowaniu pn.,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”  - KAI.262.2.2024 na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl  oraz www.bip.pansim.edu.pl.

Pytanie 14.  Czy Zmawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu? Jeżeli tak to w oparciu o jaki mechanizm taka waloryzacja zostanie przeprowadzona? W jaki sposób?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z Projektem Umowy §14 pkt 17.

Pytanie 15.  Czy Zmawiający udostępnił oferentom wszelkie dokumenty opracowania ekspertyzy i inne umożliwiające dokonanie właściwej wyceny zakresu usług realizowanych w ramach zadania?

Odpowiedź Zamawiającego: Szczegółowy zakres usług zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 10 do SWZ. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej zgodnie z zapisem w SWZ Rozdział VI pkt 1 lit.a

Pytanie 16.  Czy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który uwzględnia wszystkie okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty?

Odpowiedź Zamawiającego: Oprócz wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej zgodnie z zapisem w SWZ Rozdział VI pkt 1 lit.a w celu bezpośredniej weryfikacji i oceny sytuacji, możliwości zadania pytań.

Pytanie 17.  Czy postanowienia umowy nie stanową naruszenie art. 16 Pzp i art. 8 ust. 1 pzp w związku z art. 353 (1) kc i art. 647 k.c. w zw. z art. 484 § 2 w zw. z art. 483 k.c. i art. 473 § 1 kc ze względu na zastrzeżenie w Umowie kar umownych rażąco wygórowanych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia zapis w Projekcie umowy  §10 ust.4.

Istniejący zapis: „Kary umowne przewidziane w ust. 1 pkt  1) do 6) podlegają kumulacji, przy czym łączna wysokość egzekwowanych kar nie może przekroczyć 50% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto”

Zastępuje się zapisem: Kary umowne przewidziane w ust. 1 pkt  1) do 6) podlegają kumulacji, przy czym łączna wysokość egzekwowanych kar nie może przekroczyć 30% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

Pytanie 18.  Czy warunki przetargu nie naruszają art. 99 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 16 oraz art. 17 ust. 2 Pzp oraz art. 353(1) kc, art. 5 kc w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia oraz sformułowanie postanowień Umowy w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący oraz nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz oszacowanie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje iż udostępnia:

- pełną dokumentację z PFU do postępowania KAI.262.2.2024 link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-342ffeb3-ba98-11ee-b7da-22bd761ba7f3

- SWZ oraz OPZ (załącznik nr 10 do SWZ) do prowadzonego postępowania KAI.262.14.2024

- Projekt Umowy (załącznik nr 5 do SWZ) do prowadzonego postępowania KAI.262.14.2024,

oraz zgodnie z  zapisem w SWZ Rozdział VI pkt 1 lit.a.

- zaleca odbycie wizji lokalnej.

Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja pozwala Wykonawcy na przygotowanie oferty wraz z kalkulacją, może pomóc ustalić zakres prac do wykonania oraz ustalić i ograniczyć ryzyko kontraktowe zmian przy realizacji umowy.

Pytanie 19.  Czy warunki przetargu nie naruszają art. 16, art. 99 ust. 1, 2, 4 Pzp, art. 433 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 8 ust 1 ustawy Pzp, art. 3531 kc w zw. z art. 647 kc, art. 642 kc poprzez niezasadne i bezpodstawne przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności i ryzyka, w tym za przedłużenie czasu realizacji umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, z przyczyn zaś zależnych od Zamawiającego, bądź okoliczności niezależnych od stron, np. wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zasady zmiany wynagrodzenia w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy określa § 3 Projektu umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PANS im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik