PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

__________________________________________________________________________

# KAI.260.6.2025	Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i rozbudowa użytkowanego przez Uczelnię systemu elektronicznej obsługi studenta BAZUS/SIMPLE.ERP wraz z analizą, instalacją, konfiguracją, szkoleniem, uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej dla każdego z Etapów,

- aktualizacja do wersji EduHub,

- uruchomienie modułu mLegitymacja,

- przeprowadzenie audytu technicznego zasobów serwerowych w aspekcie wprowadzenia nowych funkcji systemu oraz przekazania rekomendacji Zamawiającemu  ,

- przygotowanie harmonogramu realizacji projektu (opracowany jako element analizy przedwdrożeniowej),

- instalacją i konfiguracją w siedzibie Zamawiającego,

- testy ,

- dokumentację powdrożeniową ,

- szkolenie użytkowników w zakresie eksploatacji systemu ,

- nowa wersja systemy musi być w pełni kompatybilna oraz zintegrowana z posiadanymi przez Zamawiającego modułami systemu SIMPLE.BAZUS,SIMPLE.ERP ora aplikacją mobilną mStudent,

- wydanie dokumentacji przynajmniej w wersji elektronicznej, (dokumentacja w wersji elektronicznej musi być dostarczona w formacie umożliwiającym jej łatwe odczytanie (np. PDF) oraz wydrukowanie w całości lub części, a także musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu na dzień rozpoczęcia wdrożenia danego modułu. Musi być sporządzona w języku polskim, posiadać jednolity wygląd, być czytelna i zrozumiała dla czytelnika, będzie przekazywana etapami zgodnie z harmonogramem wdrożenia.

- opiekę powdrożeniową – min 20 godzin do wykorzystania w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 24.04.2026 r.

- Opiekę serwisową/utrzymanie dla funkcjonalności i modułów określonych w ramach przedmiotu zamówienia od daty podpisania protokołu odbioru do minimum 24.04.2026 r.

2. Ponadto System musi spełniać następujące wymagania:

- Wymaga się, aby oferowany system działał zgodnie z rozporządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego w szczególności dotyczy to regulaminu studiów oraz wzorów dokumentów używanych przez Zamawiającego.

- System musi spełniać wszystkie wymagania przepisów prawa w zakresie dotyczącym szkolnictwa wyższego, KPA oraz innych mających związek z przedmiotem niniejszego zamówienia

- Wszystkie dostarczone licencje nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania.

- Dla oprogramowania wymagającego licencji obcych, nie będącego własnością Wykonawcy, należy dostarczyć oryginalne nośniki, dokumentację, licencje oraz wszelkie inne składniki 2 dołączone do oprogramowania przez jego producenta. Licencje muszą być wystawione na Zamawiającego, a Wykonawca dopełni wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją i innymi wymogami producenta zapewniających, że Zamawiający będzie pełnoprawnym użytkownikiem oprogramowania.

- System musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa wynikające z dyrektywy NIS2

3. Szkolenia użytkowników

- Podczas szkolenia użytkowników musi zostać przekazana niezbędna wiedza w zakresie poprawnego użytkowania sytemu w obrębie poszczególnych modułów w zakresie funkcjonowania, obsługi, administrowania i utrzymania

- Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności

- Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.

- Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, na dokumentach i sprzęcie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia szkoleń w trybie zdalnym.

4. Analiza przedwdrożeniowa - będąca Etapem I

- Wynikiem Analizy przedwdrożeniowej będzie dokument Specyfikacja Prac Wdrożeniowych który będzie stanowił i będzie zawierał:

- identyfikację kluczowych wymagań funkcjonalnych Zamawiającego

- zakres funkcjonalny wdrożenia - ujęcie kluczowych procesów biznesowych oraz wymagań Zamawiającego w oferowanym rozwiązaniu i stanowiących przedmiot wdrożenia.

- zakres organizacyjny wdrożenia - wykaz komórek organizacyjnych, które powinno objąć wdrożenie.

- harmonogram realizacji prac wdrożeniowych - umożliwia skuteczne zarządzanie projektem z uwzględnieniem terminu realizacji poszczególnych prac oraz dostępności zasobów osobowych Zamawiającego.

- ocena gotowości środowiska IT do wdrożenia nowych funkcji systemu oraz opracowania rekomendacji dla Zamawiającego

- Strony ustalą datę pierwszego spotkania organizacyjnego w ramach realizacji Analizy Przedwdrożeniowej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy. Na spotkaniu zostaną ustalone daty pierwszych spotkań w ramach Analizy Przedwdrożeniowej.

- Po zrealizowaniu Analizy Przedwdrożeniowej w ciągu 5 dni roboczych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Protokół Odbioru Analizy Przedwdrożeniowej.

- Zakończenie Analizy Przedwdrożeniowej potwierdzane będzie poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Analizy Przedwdrożeniowej przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.

- Jeżeli w terminie 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Analizy Przedwdrożeniowej, Zamawiający nie podpisze Protokołu Odbioru i nie zgłosi na piśmie uzasadnionej odmowy takiego potwierdzenia, to Strony uznają, iż Zamawiający dokonał odbioru Analizy Przedwdrożeniowej bez zastrzeżeń.

5. Zasady dokonywania odbiorów

- Poszczególne zadania i prace przedwdrożeniowe, wdrożeniowe i powdrożeniowe podlegają odrębnym protokolarnym odbiorom, w tym odbiór:

- Etap I - analizy przedwdrożeniowej wszystkich etapów prac

- Etap II (włącznie z szkoleniem)

- Etap III (włącznie z szkoleniem)

- Dowodem dokonania odbioru jest odpowiedni Protokół Odbioru, tj. protokół odbioru danego Etapu. Przedmiot zamówienia zostaje uznany za zrealizowany po podpisaniu protokołów odbiorów wszystkich etapów prac.

- O gotowości do odbioru każdego Etapu lub całego przedmiotu umowy, Wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego, który w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia jest zobligowany do przystąpienia i podpisania protokołu odbioru danego Etapu, ewentualnie do zgłoszenia w tym terminie zastrzeżeń, co do niezgodności przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy.

- W przypadku zgłoszenia niezgodności przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy, Zamawiający wskaże Wykonawcy uwagi, w tym stwierdzone wady oraz wskaże termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 3 dni od dnia zgłoszenia niezgodności. Po usunięciu niezgodności, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru danego Etapu lub całego przedmiotu umowy.

- Warunkiem całościowego odbioru jest potwierdzenie wykonania wszystkich Etapów oraz stwierdzenie wykonania wszystkich prac i zadań w ramach Wdrożenia w sposób zgodny z umową.

6. Funkcjonalności wymagane:

Etap II

Upgrade wersji - zaktualizowanie wersji systemu, poprzez wprowadzenie zmian technologicznych i funkcjonalnych

| L.p. | Obszar | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wirtualna Uczelnia | Przyspieszenie obsługi procesu poprzez zastosowanie rozwiązania do aplikacji webowej (Wirtualna Uczelnia) oraz dostosowanie rozwiązania do wymaganego obecnie standardu komunikacji poprzez REST API. |
| 2 | Wirtualna Uczelnia | Możliwość synchronizacji słowników systemu dziekanatowego z POL-on. |
| 3 | Wirtualna Uczelnia | Masowy oraz indywidualny eksport danych o studentach wraz z przyznaną pomocą materialną. |
| 4 | Wirtualna Uczelnia | Walidacja danych wymaganych przez POL-on i możliwość eksportowania błędów pojawiających się w trakcie eksportu do programu MS Excel w celu łatwiejszego ich korygowania przez użytkowników dziekanatowych. |
| 5 | Wirtualna Uczelnia | Możliwość rozwoju produktu w kierunku automatyzacji procesu w oparciu o cykliczne interwały badania zmian kluczowych danych. |
| 6 | Wirtualna Uczelnia | Możliwość tworzenia nowych studentów w systemie POL-on za pomocą mechanizmu mapowania w oparciu o unikalny dla osoby identyfikator. |
| 7 | Wirtualna Uczelnia | Możliwość sortowania danych po dacie ostatniego eksportu. |
| 8 | Wirtualna Uczelnia | Ułatwienie zarządzania procesem poprzez nowy, spójny interfejs prezentujący datę ostatniej aktualizacji danych studentów. |
| 9 | Wirtualna Uczelnia | Interfejs Aplikacji webowej dostępny w językach polskim i angielskim |
| 10 | Wirtualna Uczelnia | Aplikacja dostępna w wersji online - przeglądarka internetowa |
| 11 | EduHub - wymagania ogólne | Aplikacja obsługiwana w systemie Windows10 /11 (64bit) |
| 12 | EduHub - wymagania ogólne | Aplikacja obsługiwana przez silnik bazodanowy minimum w wersji MS SQL Server 2017 |
| 13 | EduHub - wymagania ogólne | Aplikacja obsługiwana przez JAVA_17 |
| 14 | EduHub - wymagania ogólne | System pracuje w środowisku niekomercyjnej wersji JAVA na Open JDK |
| 15 | EduHub - wymagania ogólne | System umożliwia pracę w formie sesji terminalowej RDS |
| 16 | EduHub - wymagania ogólne | System posiada konstrukcję modułową, by możliwe było jego wdrażanie etapami oraz rozbudowa o dodatkowe moduły i funkcjonalności, wynikające z rozwoju Uczelni. Musi on również charakteryzować się elastyczną konfiguracją zapewniającą przystosowanie Systemu do zmian zachodzących w strukturze organizacyjnej Uczelni. Wszelkie konfiguracje parametryzacje odpowiadające zmianom struktury Uczelni muszą być dokonywane przez administratora Systemu. |
| 17 | EduHub - wymagania ogólne | Hasła użytkowników nie mogą być zapisane w systemie w postaci jawnej, umożliwiającej ich odczytanie i nieuprawnione użycie. |
| 18 | EduHub - wymagania ogólne | System posiada mechanizm aktualizacji za pomocą dedykowanego rozwiązania w postaci Systemu Dystrybucji Wersji (system dystrybuowania repozytorium aplikacji pomiędzy centralnym repozytorium a klienckim). |
| 19 | EduHub - wymagania ogólne | W zakresie funkcjonalności dostępnych dla wykładowców i studentów w Obszarze Wirtualny Dziekanat System ma prawidłowo pracować co najmniej z przeglądarkami internetowymi: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari w wersjach m.in. aktualnych na dzień złożenia oferty. |
| 20 | EduHub - wymagania ogólne | Komunikacja pomiędzy serwerem aplikacyjnym a bazami danych musi być szyfrowana |
| 21 | EduHub - wymagania ogólne | System musi używać jednej instancji baz danych (wspólne dane dla wszystkich jednostek Uczelni). |
| 22 | EduHub - wymagania ogólne | Konstrukcja Systemu ma umożliwiać używanie Systemu przez użytkowników na stacjach roboczych działających pod kontrolą systemu Windows (w wersjach aktualnie wspieranych przez producenta). |
| 23 | EduHub - wymagania ogólne | Komunikacja pomiędzy przeglądarką internetową a Systemem musi być szyfrowana w oparciu o protokół HTTPS. |
| 24 | EduHub - wymagania ogólne | System musi posiadać możliwość uwierzytelniania studentów i wykładowców przy pomocy usługi katalogowej LDAP / AD. |
| 25 | EduHub - wymagania ogólne | System możliwy do konfiguracji pod użytkownika, dzięki użyciu predefiniowanych filtrów. Każdy użytkownik może dostosować widok zawartości okien wg własnych preferencji. |
| 26 | EduHub - wymagania ogólne | System posiada funkcjonalność dostosowywania do preferencji użytkownika poprzez indywidualne ustawienie elementów aplikacji takich jak np.. Kolejność kolumn, sortowanie, widoczność kolumn. Ustawienia te sa zapamiętywane per użytkownik. |
| 27 | EduHub - wymagania ogólne | System posiada funkcjonalność tworzenia i generowania raportów/wydruków w aplikacjach MS Word. |
| 28 | EduHub - wymagania ogólne | System wykorzystuje bazę plikową nosql (mongoDB) do przechowywania dużych obiektów takich jak pliki prac dyplomowych, zdjęcia. |
| 29 | EduHub - wymagania ogólne | System musi posiadać interfejs w języku polskim, a w obszarze Wirtualny Dziekanat w zakresie funkcjonalności przeznaczonej dla studentów komponenty Systemu będą działały w języku polskim i angielskim (wymagana jest możliwość przełączania języka przez użytkownika w trakcie jego pracy w Systemie). |
| 30 | EduHub - wymagania ogólne | System umożliwia edycję istniejących i tworzenie nowych, wcześniej niezdefiniowanych szablonów dokumentów związanych z indywidualnym studentem do wydruku z poziomu użytkownika, bez wymaganej ingerencji serwisu Wykonawcy. |
| 31 | EduHub - wymagania ogólne | System automatycznie prowadzi dzienniki zmian dla kluczowych danych wprowadzonych do systemu. |
| 32 | EduHub - wymagania ogólne | System umożliwia definiowanie ról (zestawów uprawnień) i przydzielenie ich poszczególnym użytkownikom. System musi zapewniać dostęp tylko do danych, do których użytkownik ma prawo, w szczególności: - wykładowca ma dostęp tylko do swoich danych osobowych oraz danych bezpośrednio związanych z prowadzonymi przez niego zajęciami, - student ma dostęp tylko do swoich danych (w tym danych osobowych, danych o przebiegu studiów, ogłoszeń). Zakres uprawnień powinien dopuszczać kombinacje ze zbioru: podgląd, modyfikacja. |
| 33 | EduHub - wymagania ogólne | System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zdefiniowanie administratorów pomocniczych oraz użytkowników nadrzędnych dla jednostek organizacyjnych Uczelni posiadających wgląd w dane użytkowników z całej jednostki. |
| 34 | EduHub - wymagania ogólne | Dostęp do części Systemu prezentujących dane wrażliwe ma być zastrzeżony wyłącznie dla zalogowanych użytkowników dysponujących odpowiednimi uprawnieniami. Logowanie ma następować wyłącznie przy pomocy loginu i hasła nadawanych przez administratora Systemu. |
| 35 | EduHub - wymagania ogólne | Poszczególne części systemu muszą być ze sobą zintegrowane (np. raz wpisane dane do części obsługującej dziekanat muszą być dostępne w obszarach Systemu odpowiadających za rozliczenia finansowe, przydział stypendiów, planowanie zajęć, wirtualny dziekanat, komunikację i wystawianie ocen itp. bez ponownego ich wprowadzania). |
| 36 | EduHub - wymagania ogólne | System nie może posiadać wbudowanych ograniczeń na: liczbę użytkowników baz danych, liczbę jednoczesnych sesji/połączeń do baz danych poza wynikającymi z ograniczonych możliwości sprzętu. |
| 37 | EduHub - wymagania ogólne | System posiada funkcjonalność raportów/wydruków systemowych. Użytkownik (administrator) ma możliwość ich tworzenia, edytowania. |
| 38 | Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) | Możliwość wkomponowania logotypu uczelni w interfejs systemu. |
| 39 | Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) | Możliwość dostosowania kolorów interfejsu do wiodącej kolorystyki stosowanej przez uczelnię. |
| 40 | Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) | Wprowadzenie na pasku menu bezpośrednich odnośników do stron opisujących kierunki edukacyjne oferowane przez uczelnię, dostępnych jeszcze przed rejestracją kandydata. |

Etap III - mLegitymacje – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

| L.p. | Obszar | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | mLegitymacje | System oferujący funkcjonalność wnioskowania o elektroniczny dokument mLegitymacji jest zgodny zz art. 49 oraz Art. 81 ust. 1 ustawy o Aplikacji mObywatel |
| 2 | mLegitymacje | System jest zgodny z interfejsem komunikacji z mObywatel |
| 3 | mLegitymacje | System posiada obsługę wnioskowania o dokument mLegitymacji za pomocą interfejsu (API) do masowego wydawania Legitymacji studenckich (integracja systemu uczelni z API Legitymacji). |
| 4 | mLegitymacje | System posiada funkcjonalność wnioskowania o elektroniczny dokument mlegitymacji. mLegitymacja to elektroniczna legitymacja studencka w formie dokumentu elektronicznego przechowywana i okazywana przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej. Jest wydawana na wniosek studenta. Warunkiem koniecznym do wydania dokumentu jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej w tradycyjnej formie; mLegitymacja nie zastępuje tradycyjnej legitymacji. |
| 5 | mLegitymacje | System wymaga i kontroluje aby student jako wnioskodawca aby otrzymać mLegitymację spełniał następujące warunki; - posiadać PESEL - posiadać status studenta aktywnego - posiadać aktywną legitymację studencką w formie tradycyjnej (legitymacja poprawnie przedłużona oraz przypisany hologram) - złożyć wniosek za pomocą Wirtualnej Uczelni |
| 6 | mLegitymacje | System po zakończeniu procesu wydawania mLegitymacji prezentuje widoczny kod QR w postaci numeru oraz kod możliwy do zeskanowania z wykorzystaniem aparatu w telefonie oraz hasło do potwierdzenia w aplikacji mObywatel. |