PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.260.6.2025                                                                                     Ciechanów 30.05.2025 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Aktualizacja i rozbudowa systemu elektronicznej obsługi studenta BAZUS/SIMPLE.ERP użytkowanego przez Uczelnię systemu elektronicznej obsługi studenta BAZUS/SIMPLE.ERP”.

Ogłoszenie 2025/BZP 00247733/01 z dnia 26 maja 2025.

W związku ze złożonymi pytaniami od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.260.6.2025 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada :

Pytanie 1:

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy §3 ust. 2 o treści:

2. Zgodność dostawy Produktu zostanie potwierdzona przez Zamawiającego na przedstawionym przez Wykonawcę Protokole Odbioru. Na odbiór zadania składają się: protokół analizy przedwdrożeniowej oraz protokoły poszczególnych etapów prac (Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV). Jakakolwiek niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy uzasadnia możliwość skorzystania przez Zamawiającego z trybu przewidzianego w pkt. 5 ust. 4 i 5 OPZ.

3. Zamawiający jest zobowiązany podpisać Protokół Odbioru bezpośrednio po otrzymaniu Produktu.

4. Od momentu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, ponosi on pełną odpowiedzialność za poszczególne elementy dostawy.

5. Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

6. Zamawiający informuje, że czas weryfikacji prac przez Zamawiającego nie wliczany w poczet opóźnienia Wykonawcy.

7. Zamawiający informuje, że odbiór przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru potwierdzony podpisem Wykonawcy oraz Zamawiającego i będzie równoważny z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy.

Pytania:

1.Wykonawca zwraca uwagę, że Przedmiot Umowy nie obejmuje Etapu IV, zatem odesłanie zawarte w ust. 2 powinno ulec wykreśleniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla Etap IV z Projektu Umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

2.Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w razie braku zgłoszenia uwag w terminie, o którym w §3 ust. 5, prace uważa się wykonane bez uwag, wykonawca podkreśla, ze przedłużanie procedury odbiorowej ponad terminy umowne naraża wykonawcę na opóźnienie w realizacji dalszych prac, w związku z tym konieczne jest postanowienie dyscyplinujące Zamawiającego na wypadek braku przeprowadzenie procedury odbiorowej w określonym terminie; jednocześnie takie postanowienie upraszcza procedurę odbiorową w przypadku gdy prawidłowość wykonania prac zgłoszonych do odbioru nie budzi kontrowersji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w razie braku zgłoszenia uwag w terminie, o którym w §3 ust. 5, prace uważa się wykonane bez uwag.

3.Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przyczyną odmowy odbioru, mogą być wyłącznie wady (nieprawidłowości lub braki) istotne, natomiast w przypadku wad nieistotnych, Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie ustalonym z Zamawiającym, jednakże ponowny odbiór w takich warunkach nie jest uzasadniony.

Tym samym Wykonawca wnosi o zmianę zapis stanowiącego o „jakiejkolwiek niezgodności” na rzecz zapisu stanowiącego o „istotne niezgodności”. Wykonawca wskazuje, że odmowę dokonania odbioru na gruncie art. 643 k.c. może uzasadniać wyłącznie istnienia wad o charakterze istotnym, nie zaś jak to zostało określone w przepisie istnienie jakichkolwiek wad – niezależnie od ich wagi. Pogląd ten jest powszechnie przyjęty w doktrynie, jak i w orzecznictwie - podstawą do odmowy odbioru dzieła przez zamawiającego może być wyłącznie jego oddanie przez wykonawcę z wadą istotną, tj. wadą: „czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się w sposób wyraźny umowie (…)”1. W sytuacji, w której zaoferowane dzieło wykazuje jedynie wady o charakterze nieistotnym, to jego oddanie zamawiającemu przez wykonawcę sprawia, że wymagalna staje się wierzytelność wykonawcy z tytułu wynagrodzenia, a samemu zamawiającemu przysługują w tej sytuacji uprawnienia z tytułu rękojmi, z których powinien on skorzystać.2 Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące zamawiającemu w tej sytuacji wynikają także z przepisu art. 638 § 1 k.c. Jeżeli zatem dzieło ma wady, ale nie dyskwalifikują one dzieła co do jego istoty, to wówczas następuje wydanie (oddanie) dzieła, zgodnie z umową (art. 627 KC), ze skutkami prawnymi, o jakich mowa w szczególności w art. 642, 643 i 646 KC, z tym, że dla zamawiającego otwierają się uprawnienia wynikające z rękojmi za wady dzieła. Przy ocenie stopnia „istotności” wad, należy także wziąć pod uwagę specyfikę przedmiotu umowy, który stanowiło oprogramowanie informatyczne wdrażane i konfigurowane dla potrzeb Zamawiającego. Występowanie zwykłych wad związanych z użytkowaniem systemu jest wpisane w specyfikę tego rodzaju przedmiotu i w żadnym stopniu nie może uzasadniać odmowy ich od odbioru czy też odstąpienia. Przeciwne rozumienie przepisu naraża Wykonawcę na niestandardowe i nierynkowe ryzyka i jest sprzeczne z praktyką wdrożeniową. Przejawem tej specyfiki jest choćby fakt zawierania w umowach wdrożeniowych (w tym także Umowy objętej niniejszym postępowaniem) postanowień normujących obsługę gwarancyjną/serwisową oprogramowania w sposób autonomiczny względem przepisów dotyczących rękojmi za wady. Trafnie na powyższą specyfikę wskazał m.in.: Sąd Apelacyjny w Poznaniu - I Wydział Cywilny z dnia 15 grudnia 2010 r. sygn. akt I ACa 788/10 „Występowanie błędów w programach informatycznych jest sytuacją normalną w toku procesu wdrożeniowego i trudno oczekiwać bezbłędnego działania prototypowego systemu w sytuacji ciągłego wprowadzania do niego zmian, bowiem każda zmiana oprogramowania wprowadza ryzyko ujawnienia się nowych błędów. Fakt występowania błędów podczas przeprowadzania testów akceptacyjnych nie może być uznany za wadliwe wykonywanie działa - oprogramowania komputerowego, zwłaszcza zaś w sytuacji, gdy zamawiający stale wprowadza zmiany do tego oprogramowania”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy- załącznik nr 5 do SWZ . Zamawiający informuje, że podstawą do weryfikacji niezgodności przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy jest Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 9 do SWZ.

4.Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przedmiotem weryfikacji przy zgłoszeniu zastrzeżeń jest wyłącznie zaadresowanie zastrzeżeń uprzednio zgłoszonych, a Zamawiający nie będzie zgłaszał zastrzeżeń do obszarów co do których uprzednio zastrzeżeń nie zgłaszał. Wykonawca wskazuje, że przeciwne rozumienie przepisów prowadzi do tzw. kaskadowych odbiorów, które tworzą nierynkowe i niemożliwe do oszacowania ryzyka po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza zapis, że przedmiot weryfikacji przy zgłoszeniu zastrzeżeń jest wyłącznie zaadresowanie zastrzeżeń uprzednio zgłoszonych.

Pytanie 2.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy §4 ust. 3 Umowy o treści:

Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy wskazane w ust. 1 płatne będzie odrębnie za każdy Etap, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po faktycznym zakończeniu Etapy prac, przedłożeniu Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy niezbędnych do dokonania odbioru etapu. Przedmiot umowy zostanie uznany za zrealizowany nie wcześniej niż po podpisaniu protokołów odbioru wszystkich etapów prac (Etap I, Etap II, Etap III oraz Etap IV).

Pytanie: Wykonawca zwraca uwagę, że Przedmiot Umowy nie obejmuje Etapu IV, zatem to odesłanie powinno ulec wykreśleniu,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla Etap IV z Projektu Umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie 3.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy §5 ust. 4 o treści:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Pytanie:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że każdym przypadku rozwiązania (wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy) zastosowanie ma reguła określona w ust. 9. tj. wnosi o uregulowanie skutków odstąpienia w sposób szczególny od przepisów prawa powszechnie obowiązującego tj. że odstąpieniu od umowy wywołuje skutki ex nunc tj. wyłącznie na przyszłość. Określenie skutków odstąpienia na zasadach ogólnych nie przystaje do charakteru prawnego świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę, polegających przede wszystkim na pracach wdrożeniowych, które to ze swej natury nie mogą zostać zwrócone przez Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. Przyjęcie przeciwnych założeń zmusza Wykonawcę do akcepcją niestandardowych ryzyk i ma znaczący wpływ na cenę ofertową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, interes publiczny uzasadnia między innymi konieczność zachowania przejrzystości, konkurencyjności i efektywności wydatkowania środków publicznych.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PANS im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik