PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

__________________________________________________________________________

# KAI.260.15.2025	Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa użytkowanego przez Uczelnię systemu SIMPLE.ERP o moduł KSeF wraz z analizą, instalacją, konfiguracją, szkoleniem, uruchomieniem dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej,

- uruchomienie funkcjonalności/modułu  KSeF,

- instalacją i konfiguracją w siedzibie Zamawiającego,

- testy ,

- dokumentację powdrożeniową ,

- szkolenie użytkowników w zakresie eksploatacji modułu ,

- moduł musi być w pełni kompatybilny oraz zintegrowana z posiadanym przez Zamawiającego systemu ERP SIMPLE,

- wydanie dokumentacji przynajmniej w wersji elektronicznej, (dokumentacja w wersji elektronicznej musi być dostarczona w formacie umożliwiającym jej łatwe odczytanie (np. PDF) oraz wydrukowanie w całości lub części, a także musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu na dzień rozpoczęcia wdrożenia danego modułu. Musi być sporządzona w języku polskim, posiadać jednolity wygląd, być czytelna i zrozumiała dla czytelnika,

- opiekę serwisową/utrzymanie dla funkcjonalności i modułów określonych w ramach przedmiotu zamówienia od daty podpisania protokołu odbioru nie krócej niż 6 miesięcy.

2. Ponadto System musi spełniać następujące wymagania:

- Wymaga się, aby oferowany system działał zgodnie z rozporządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego.

- System musi spełniać wszystkie wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, podatku od towarów i usług ,  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, prawa pracy, ochrony danych osobowych, o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach i PPP oraz przepisów branżowych właściwych dla działalności Uczelni, co obejmuje też akty wykonawcze i wprowadzane zmiany przepisów.

- Musi być zgodny z  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz normą EN 16931 oraz ich ewentualnymi zmianami.

- Wszystkie dostarczone licencje nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania.

- Dla oprogramowania wymagającego licencji obcych, nie będącego własnością Wykonawcy, należy dostarczyć oryginalne nośniki, dokumentację, licencje oraz wszelkie inne składniki 2 dołączone do oprogramowania przez jego producenta. Licencje muszą być wystawione na Zamawiającego, a Wykonawca dopełni wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją i innymi wymogami producenta zapewniających, że Zamawiający będzie pełnoprawnym użytkownikiem oprogramowania.

- System musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa wynikające z dyrektywy NIS2.

- Musi w pełni spełniać wymagania struktury logicznej faktury (FA_VAT) określone w rozporządzeniu w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz komunikować się z systemem Ministerstwa Finansów za pomocą API KSeF z uwzględnieniem ewentualnych zmian przepisów.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dostosowywania systemu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do zmian ustaw i rozporządzeń dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz przepisów podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie systemu.

- Aktualizacje te realizowane będą w ramach opieki serwisowej, bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminach zapewniających ciągłość zgodności systemu z obowiązującymi regulacjami.

3. Szkolenia użytkowników

- Podczas szkolenia użytkowników musi zostać przekazana niezbędna wiedza w zakresie poprawnego użytkowania modułu w zakresie funkcjonowania, obsługi, administrowania i utrzymania.

- Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności.

- Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.

- Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, na dokumentach i sprzęcie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia szkoleń w trybie zdalnym.

- Szkolenie zostanie przeprowadzone w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego dla 6 osób, w ilości godzin nie mniejszej niż 14.

4. Analiza przedwdrożeniowa

- Wynikiem Analizy przedwdrożeniowej będzie dokument Specyfikacja Prac Wdrożeniowych który będzie stanowił i będzie zawierał:

- identyfikację kluczowych wymagań funkcjonalnych Zamawiającego,

- zakres funkcjonalny wdrożenia - ujęcie kluczowych procesów biznesowych oraz wymagań Zamawiającego w oferowanym rozwiązaniu i stanowiących przedmiot wdrożenia,

- zakres organizacyjny wdrożenia - wykaz komórek organizacyjnych, które powinno objąć wdrożenie,

- harmonogram realizacji prac wdrożeniowych - umożliwia skuteczne zarządzanie projektem z uwzględnieniem terminu realizacji poszczególnych prac oraz dostępności zasobów osobowych Zamawiającego.

- Strony ustalą datę pierwszego spotkania organizacyjnego w ramach realizacji Analizy Przedwdrożeniowej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy. Na spotkaniu zostaną ustalone daty pierwszych spotkań w ramach Analizy Przedwdrożeniowej.

- Po zrealizowaniu Analizy Przedwdrożeniowej w ciągu 5 dni roboczych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Protokół Odbioru Analizy Przedwdrożeniowej.

- Zakończenie Analizy Przedwdrożeniowej potwierdzane będzie poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Analizy Przedwdrożeniowej przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.

- Jeżeli w terminie 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Analizy Przedwdrożeniowej, Zamawiający nie podpisze Protokołu Odbioru i nie zgłosi na piśmie uzasadnionej odmowy takiego potwierdzenia, to Strony uznają, iż Zamawiający dokonał odbioru Analizy Przedwdrożeniowej bez zastrzeżeń.

5. Zasady dokonywania odbiorów

- Dowodem dokonania odbioru jest odpowiedni Protokół Odbioru,.

- O gotowości do odbioru, Wykonawca powiadomi Zamawiającego, który w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia jest zobligowany do przystąpienia i podpisania protokołu odbioru, ewentualnie do zgłoszenia w tym terminie zastrzeżeń, co do niezgodności przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy.

- W przypadku zgłoszenia niezgodności przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy, Zamawiający wskaże Wykonawcy uwagi, w tym stwierdzone wady oraz wskaże termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 3 dni od dnia zgłoszenia niezgodności. Po usunięciu niezgodności, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru danego Etapu lub całego przedmiotu umowy.

6. Funkcjonalności wymagane:

System w pełni zintegrowany w systemem SIMPLE.ERP

System powinien współpracować z platformą KSeF w zakresie obsługi dokumentów sprzedaży:

- automatyczne generowanie i przygotowanie danych do KSeF

- wysyłanie dokumentów sprzedaży pojedynczo i w paczkach dokumentów, w tym z uwzględnieniem dostępnych trybów: testowy, demonstracyjny, produkcyjny

- odbieranie statusów przetwarzania dokumentów sprzedaży na platformie KSeF wraz z możliwością odbioru i wydrukowania UPO

- możliwość wizualizacji faktury według formatu KSeF

System powinien współpracować z platformą KSeF w zakresie obsługi dokumentów zakupu:

- automatyczne pobieranie faktur otrzymanych i ich wizualizacja w systemie

- możliwość generowania dokumentu przychodzącego z zachowaniem powiązań z danymi pobranymi z KSeF

Możliwość autoryzacji połączenia z platformą KSeF z zastosowaniem: - tokenów - podpisu kwalifikowanego